|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |
| REPUBLIKA HRVATSKA  KARLOVAČKA ŽUPANIJA | |  |
|  | GRAD KARLOVAC |  |

UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU

I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: 360-01/21-02/02

URBROJ: 2133-1-06-01/4-23-5

Karlovac, 16.02.2023.godine.

**I Z V J E Š Ć E**

**o izvršenju**

**Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2022. god. i namjenskom utrošku sredstava Proračuna spomeničke rente za 2022. godinu**

Sukladno članku 3. Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline u 2022. godini („Glasnik Grada Karlovca“ br. 22/21, 7/22, dalje u tekstu: Program) podnosi se Izvješće o izvršenju Programa i namjenskom utrošku sredstava Proračuna spomeničke rente za 2022. godinu.

Izvješćem o izvršenju Programa (dalje u tekstu: Izvješće) daje se prikaz utrošenih sredstva prikupljenih od spomeničke rente u 2022. godini koji su namjenski utrošeni za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

Izvješćem o izvršenju Programa (dalje u tekstu: Izvješće) daje se prikaz utrošenih sredstva prikupljenih od spomeničke rente u 2022. godini koji su namjenski utrošeni za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

Prihodi od spomeničke rente u Proračunu Grada Karlovca u 2022. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 739.550,73 kuna, od čega prihod od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru u iznosu od 702.219,66 kuna, te prihod od spomeničke rente na ukupan prihod u iznosu od 37.331,07 kuna.

U tijeku 2022. godine prema Programu očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline za 2022. god. izvršeno je sljedeće:

1. **Kapitalni projekt: K300001 Obnova i očuvanje kulturne baštine**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VRSTA RASHODA | PRORAČUN 2022.  (kn) | OSTVARENO 2022. (kn) |
| Dodatna ulaganja na obnovi mrtvačnice na Židovskom groblju | 785.322,00 | 672.361,70 |
| Dodatna ulaganja na obnovi mrtvačnice na Vojnom groblju | 605.000,00 | 544.715,42 |

U 2022. god. dovršeni su građevinski radovi na mrtvačnici na Židovskom groblju. Do sada su izvedeni radovi na cjelovitoj sanaciji objekta (statička i konstruktivna sanacija, radovi na izolaciji, odvodnji, elektrotehničke instalacije, sanirano je pročelje, izvedeni građevinsko-obrtnički radovi na uređenju unutarnjeg dijela objekta, zamijenjena kompletna stolarija) te radovi na uređenju okoliša.

Rekonstrukcija mrtvačnice na Vojnom groblju izvela se u postojećim gabaritima radi reorganizacije prostora u funkcionalniju cjelinu prilagođenu potrebama korisnika. Oformljen je se vanjski trijem od jednog bočnog krila i postojećeg prolaza, te je uređen zatvoreni prostor mrtvačnice, odnosno prostor za ispraćaj.

**Prikaz izvršenih rashoda sredstava prikupljenih sa osnove spomeničke rente u 2022. godini:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VRSTA RASHODA | PRORAČUN 2022.  (kn) | OSTVARENO  2022.  (kn) |
| 1. | Kapitalni projekt K300001 Obnova i očuvanje kulturne baštine | 1.390.322,00 | 1.217.077,12 |
|  | **U K U P N O** | **1.390.322,00** | **1.217.077,12** |

**Rekapitulacija prihoda i rashoda sredstava spomeničke rente u 2021. godini:**

|  |  |
| --- | --- |
| Neutrošena sredstva spom. rente iz 2021. god. | 625.322,49 kn |
| Prihod od spomeničke rente u 2022. god. | 739.550,73 kn |
|
| **Ukupno sredstva spomeničke rente** | **1.364.873,22 kn** |
| **Ukupni rashodi u 2022. god.** | **1.217.077,12 kn** |
| **Neutrošena sredstva:** | **147.796,10 kn** |

Iznos neutrošenih sredstava od spomeničke rente u 2022. godini iznosi 147.796,10 kn.

PROČELNICA

dr.sc. Ana Hranilović Trubić, dipl.ing.građ.