GRADSKO VIJEĆE

KLASA: …….

URBROJ: ……

Karlovac, …….

Prijedlog!

Temeljem članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20, dalje u tekstu: Zakon) te članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca („Glasnik Grada Karlovca“ br. 7/09, 8/09, 3/13, 6/13, 1/15- potpuni tekst, 3/18, 13/18, 6/20, 4/21, 8/21, 9/21 – potpuni tekst i 10/22) Gradsko vijeće Grada Karlovca na ______. sjednici održanoj dana ______ 2024. godine, donosi

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2025. GODINI

Članak 1.

Programom građenja komunalne infrastrukture u 2025. godini (dalje u tekstu: Program) sukladno primjenjivim odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu određuje se građenje komunalne infrastrukture na području Grada Karlovca za:

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, odnosno u uređenim dijelovima građevinskog područja

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

Program sadrži procjenu troškova građenja komunalne infrastrukture odvojeno za svaku građevinu i ukupno te odvojeno prema izvoru njihova financiranja, kao i opis planiranih projekata.

Program ne sadrži građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati, budući da isto nije planirano Proračunom Grada Karlovca za 2025. godinu.

Članak 2.

Procijenjeni troškovi građenja komunalne infrastrukture u 2025. godini sadržani u ovom Programu iznose sveukupno 16.356.209,00 eura.

Članak 3.

Ukupno procijenjeni troškovi građenja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, odnosno u uređenim dijelovima građevinskog područja iznose 6.804.741,00 eura, a odnose se na sljedeće projekte:

3.1. OBILAZNICA ZVIJEZDE – osigurana su sredstva za dovršetak rješavanja imovinsko pravnih odnosa, za izmjenu glavnog projekta (radi usklađenja s izmjenama u katastarskom operatu) te za početak radova na rekonstrukciji postojeće prometnice Put D. Trstenjaka i izgradnju produžetka iste ulice kako bi se spojila s Ulicom J. Draškovića (tzv. obilaznica Zvijezde). Zahvat se planira u dužini od 1490 m uz izgradnju prateće komunalne infrastrukture (pješačko – biciklističke staze, javne rasvjete, oborinske odvodnje, krajobraznog uređenja) a s ciljem razvoja prometne infrastrukture  i usluga te očuvanja i revitalizacije zaštićene povijesne jezgre Grada Karlovca.

| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI |  | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rješavanje imovinskopravnih odnosa-otkup zemljišta | 30.000,00 | Višak prihoda iz prethodne godine - prodaja zemljišta | 20.000,00 |
| Izrada projektne dokumentacije | 14.000,00 | Opći prihodi i primici | 10.000,00 |
| Radovi na izgradnji | 980.000,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – opći prihodi | 14.000,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 20.000,00 | Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 850.000,00 |
|  |  | Primici od zaduživanja | 150.000,00 |
| UKUPNO | 1.044.000,00 € |  | 1.044.000,00 € |

3.2. PROMETNICA POSLOVNA ZONA SELCE – osigurana su sredstva za potrebe rješavanja imovinsko pravnih odnosa te dovršetak izrade glavnog projekta za izgradnju prometnice u Poslovnoj zoni Selce. Prometnica je planirana za dvosmjerni promet s oborinskom odvodnjom, DTK kanalizacijom i javnom rasvjetom na više katastarskih čestica u k.o. Karlovac I.

| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI |  | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rješavanje imovinskopravnih odnosa-otkup zemljišta | 180.000,00 | Opći prihodi i primici | 30.000,00 |
| Izrada projektne dokumentacije | 18.375,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – prodaja zemljišta | 52.552,00 |
|  |  | Višak prihoda iz prethodne godine – opći prihodi | 115.823,00 |
| UKUPNO | 198.375,00 € |  | 198.375,00 € |

3.3. IZGRADNJA PROMETNICE LUŠČIĆ – projekt obuhvaća radove na izgradnji prometnice koja će omogućiti pristup budućem dječjem vrtiću, osnovnoj školi te ostalim sadržajima na prostoru nekadašnje vojarne Luščić. Prometnica se planira u duljini od 850 metara, za dvosmjerno odvijanje prometa s pješačkom i biciklističkom stazom te s pripadajućom komunalnom i zelenom infrastrukturom.

| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI |  | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Radovi na izgradnji | 2.450.000,00 | Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 2.125.000,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 50.000,00 | Primici od zaduživanja | 375.000,00 |
| UKUPNO | 2.500.000,00 € |  | 2.500.000,00 € |

3.4. PROMETNICA ZAGRAD GAJ – planiraju se financijska sredstva za početak radova na izgradnji, odnosno rekonstrukciji prometnice koja će se osigurati bolji pristup Starom gradu Dubovcu te omogućiti parkiranje za posjetitelje i korisnike sadržaja koji se organiziraju na Starom gradu. U prvoj fazi radova izvodi se dio Ulice Zagrad-Gaj s parkiralištem i okretištem (uključujući pripadajuću infrastrukturu), te prilaz prema trafostanici. Parkiralište ima 15 parkirnih mjesta, od kojih su 3 parkirna mjesta za vozila osoba sa invaliditetom, te ima parkirnu površinu za motocikle i bicikle.

Druga faza radova obuhvaća izgradnju parkirališta s 56 parkirališnih mjesta.

Zahvat obuhvaća radove na odvodnji, izgradnji javne rasvjete i DTK instalacije.

| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI |  | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Radovi na rekonstrukciji | 490.000,00 | Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 425.000,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 10.000,00 | Primici od zaduživanja | 75.000,00 |
| UKUPNO | 500.000,00 € |  | 500.000,00 € |

3.5. KOMUNALNO OPREMANJE ZGRADE POS_a – osiguravaju se inicijalna sredstva za izgradnju komunalne infrastrukture za potrebe buduće zgrade programa poticane stanogradnje u Ulici Herte Turze.

| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI |  | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Radovi na izgradnji | 19.600,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – opći prihodi | 9.000,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 400,00 | Naknada za koncesije | 11.000,00 |
| UKUPNO | 20.000,00 € |  | 20.000,00€ |

3.6. PARKIRALIŠTE GROBLJA VELIKA ŠVARČA –  u 2025. godini  dovršit će se izrada glavnog projekta i ishoditi građevinska dozvola za izgradnju parkirališta za potrebe groblja Velika Švarča. Projektom se planira  izgradnja prilazne prometnice, formiranje 21 parkirališnog mjesta, izgradnja obostrane pješačke staze, gradnja platoa za smještaj kontejnera i građevinu uslužnog sadržaja. Zbog visinske razlike okolnog terena i parkirališta potrebno je izgraditi potporni zid, a predviđeni su i kolni prilaz crkvi i kućama.

| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI |  | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izrada projektne dokumentacije | 1.991,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – opći prihodi | 1.991,00 |
| UKUPNO | 1.991,00 € |  | 1.991,00 € |

3.7. PARK GRABRIK – osiguravaju se sredstva za radove na izgradnji novog parka u Grabriku. Park se planira na postojećoj zelenoj površini pored škole, vrtića i vodocrpilišta koja će projektiranim uređenjem biti obogaćena sadnjom višeg zelenila i raznim sadržajima za korisnike svih dobnih skupina. Dio parka bit će uređen za bavljenje sportskim aktivnostima, odijeliti će se posebni dio sa rekvizitima za treniranje pasa, a ostaviti će se i dovoljno slobodnog  prostora za razne slobodne aktivnosti.

| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI |  | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Radovi na izgradnji | 1.960.000,00 | Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 1.734.000,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 40.000,00 | Primici od zaduživanja | 300.000,00 |
| Rashodi za usluge (revizija projekta, promocija i vidljivost) | 40.000,00 | Opći prihodi i primici | 6.000,00 |
| UKUPNO | 2.040.000,00 € |  | 2.040.000,00 € |

3.8. UREĐENJE TRGA I PODZEMNE GARAŽE U NAZOROVOJ – sukladno provedenom urbanističko-arhitektonskom natječaju, osiguravaju se sredstva za uslugu izrade projektno - tehničke dokumentacije za uređenje javne površine (trga) i javne podzemne garaže.

| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI |  | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izrada projektne dokumentacije | 225.000,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – opći prihodi | 225.000,00 |
| UKUPNO | 225.000,00 € |  | 225.000,00 € |

3.9. OBORINSKA ODVODNJA ULICA SLAVKA ROZGAJA – planiraju se potrebna financijska sredstva za uslugu izrade projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa i radove na izgradnji oborinske odvodnje u Ulici Slavka Rozgaja.

| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI |  | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izrada projektne dokumentacije | 11.875,00 | Višak prihoda iz prethodne godine -opći prihodi | 44.231,00 |
| Rješavanje imovinsko pravnih odnosa | 500,00 | Opći prihodi i primici | 500,00 |
| Radovi na rekonstrukciji | 253.000,00 | Komunalna naknada | 225.644,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 5.000,00 |  |  |
| UKUPNO | 270.375,00 € |  | 270.375,00 € |

3.10. OBORINSKA ODVODNJA U NASELJU JELSA – u 2025. godini osiguravaju se sredstva za potrebe rješavanja imovinsko pravnih odnosa za buduću izgradnju oborinske odvodnje u naselju Jelsa (dio ulice Borlin, ulica Donja Jelsa, dio Gornje Jelse, Budin, ulica J. Matka, Perinčići, dio Seljana, Brdo, Ribi, dio Brodaraca).

| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI |  | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rješavanje imovinskopravnih odnosa | 5.000,00 | Opći prihodi i primici | 5.000,00 |
| UKUPNO | 5.000,00 € |  | 5.000,00 € |

Članak 4.

Ukupno procijenjeni troškovi građenja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja iznose 31.718,00 eura, a odnose se na sljedeći projekt:

4.1. SANACIJA KANALA SAJEVAC – osiguravaju se financijska sredstva za potrebe rješavanja imovinsko pravnih odnosa za izgradnju kanala oborinske odvodnje dijela pritoka potoka Sajevac u naselju Turanj kroz postojeće korito u slivu dužine 1,55 km.

| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI |  | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naknada za služnost | 12.519,00 | Višak prihoda iz prethodne godine - prodaja zemljišta | 31.718,00 |
| Kupnja zemljišta | 19.199,00 |  |  |
| UKUPNO | 31.718,00 € |  | 31.718,00 € |

Članak 5.

Ukupno procijenjeni troškovi rekonstruiranja građevina komunalne infrastrukture iznose 9.519.750,00 eura, a odnose se na sljedeće projekte:

5.1. KARLOVAC II – MALA ŠVARČA - projekt obuhvaća rekonstrukciju ulice Mala Švarča od raskrižja kod tvrtke ''Kelteks'' do raskrižja u Logorištu u Karlovcu (proširenje i izgradnja dodatne komunalne  infrastrukture - izgradnja oborinske odvodnje, izgradnja nogostupa, izgradnja DTK. U 2025. godini osiguravaju se potrebna financijska sredstva za dovršetak radova.

| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI |  | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Radovi na rekonstrukciji | 486.500,00 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 500.000,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 10.515,00 |  |  |
| Usluga vođenja projekta – upravljanje projektom | 2.220,00 |  |  |
| Usluga vođenja projekta – pravna podrška | 765,00 |  |  |
| UKUPNO | 500.000,00 € |  | 500.000,00 € |

5.2. KARLOVAC II – DONJA ŠVARČA – projekt obuhvaća rekonstrukciju prometnice i gradnju nogostupa, oborinske odvodnje, DTK kanalizacije i javne rasvjete ulice Donja Švarča, kao i izgradnju oborinske kanalizacije u naselju Donja Švarča. U 2025. godini osiguravaju se potrebna financijska sredstva za dovršetak radova.

| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI |  | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Radovi na rekonstrukciji | 194.380,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – opći prihodi | 116.863,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 4.375,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – prodaja zemljišta | 83.137,00 |
| Usluga vođenja projekta – upravljanje projektom | 845,00 |  |  |
| Usluga vođenja projekta – pravna podrška | 400,00 |  |  |
| UKUPNO | 200.000,00 € |  | 200.000,00 € |

5.3. KARLOVAC II – DREŽNIK – projekt obuhvaća rekonstrukciju prometnice i gradnju nogostupa, oborinske odvodnje, DTK instalacija i javne rasvjete Sušačke ulice i dijela ulice Drežnik. U 2025. godini osiguravaju se potrebna financijska sredstva za dovršetak radova.

| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI |  | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Radovi na rekonstrukciji | 779.480,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – opći prihodi | 125.650,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 16.335,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – komunalni doprinos | 601.680,00 |
| Usluga vođenja projekta – upravljanje projektom | 2.400,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – šumski doprinos | 72.670,00 |
| Usluga vođenja projekta – pravna podrška | 1.785,00 |  |  |
| UKUPNO | 800.000,00 € |  | 800.000,00 € |

5.4. KARLOVAC II – ZVIJEZDA– projekt obuhvaća rekonstrukciju i uređenje prometnih površina unutar Zvijezde (zahvati: EE, vrelovod, hortikultura, urbana oprema, plinovod, parterno uređenje, izgradnja DTK). U 2025. godini osiguravaju se potrebna financijska sredstva za dovršetak radova.

| PROCJENA TROŠKOVA – RASHODI |  | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Radovi na rekonstrukciji | 1.167.600,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – opći prihodi | 37.098,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 25.230,00 | Komunalni doprinos | 885.604,00 |
| Usluga vođenja projekta – upravljanje projektom | 5.330,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – komunalni doprinos | 277.298,00 |
| Usluga vođenja projekta – pravna podrška | 1.840,00 |  |  |
| UKUPNO | 1.200.000,00 € |  | 1.200.000,00 € |

5.5. REKONSTRUKCIJA ŽUMBERAČKE ULICE – izgradnja nogostupa – u 2025. godini planiraju se sredstva za dovršetak radova na rekonstrukciji Žumberačke ulice koja obuhvaća izgradnju pješačkog nogostupa u Žumberačkoj ulici (od ulice Borlin do ulice Donja Jelsa) u ukupnoj dužini od 870 m. Projektom je predviđena i izgradnja oborinske odvodnje prometnice.

| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI |  | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Radovi na rekonstrukciji | 299.000,00 | Primici od zaduživanja | 300.000,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 1.000,00 |  |  |
| UKUPNO | 300.000,00 € |  | 300.000,00 € |

5.6. NOGOSTUP HRNETIĆ– u 2025. godini planiraju se financijska sredstva za radove na izgradnji nogostupa i rekonstrukciji dijela prometnice u naselju Hrnetić – Novaki. Nogostup se planira najvećim dijelom s desne strane prometnice u naselju Hrnetić - Novaki u dužini od 2.320 m. Početak zahvata je na početku naselja Hrnetić (u blizini nadvožnjaka “Drežnik” autoceste A1), a kraj zahvata nalazi se na završetku naselja Novaki (južno od državne ceste DC228, Ulica Kaštel). U okviru projekta riješit će se i oborinska odvodnja nogostupa i prometnice.

| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI |  | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Radovi na izgradnji | 686.000,00 | Komunalni doprinos | 100.000,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 14.000,00 | Primici od zaduživanja | 600.000,00 |
| UKUPNO | 700.000,00 € |  | 700.000,00 € |

5.7. NOGOSTUP SAJEVAC–  u 2025. godini planiraju se financijska sredstva za nastavak, odnosno  dovršetak radova na izgradnji nogostupa i rekonstrukciji dijela prometnice u naselju Turanj. Nogostup se planira uz južnu stranu prometnice Turanj – Kamensko u dužini od 3.340 m, a proteže se od kraja postojećeg nogostupa u naselju Turanj prema Kamenskom sa rješavanjem oborinske odvodnje nogostupa i prometnice.

| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI |  | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Radovi na izgradnji | 886.000,00 | Komunalni doprinos | 200.000,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 14.000,00 | Primici od zaduživanja | 700.000,00 |
| UKUPNO | 900.000,00 € |  | 900.000,00 € |

5.8. REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE DC3 – planiraju se financijska sredstva za dovršetak usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Državne ceste DC 3 (od raskrižja s DC1 do raskrižja s Ulicom Andrije Štampara- rotor Švarča). Projekt se provodi zajedno s ostalim investitorima  - Hrvatske ceste, Vodovod i kanalizacija d.o.o. i HEP ODS-Elektra Karlovac. Grad Karlovac financirat će izradu projektne dokumentacije u dijelu hodnih površina, hortikulture, javne rasvjete.

| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI |  | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izrada projektne dokumentacije | 29.500,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – opći prihodi | 29.500,00 |
| UKUPNO | 29.500,00 € |  | 29.500,00 € |

5.9. UREĐENJE KUPSKE ULICE – u sklopu izgradnje vodoopskrbe i mješovite kanalizacije u ulicama Pivovarska i Kupska od strane tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o., planiraju se i radovi na uređenju, odnosno rekonstrukciji prometnice (proširenje, izgradnja nogostupa) i prateće infrastrukture u navedenim ulicama kojih će biti investitor Grad Karlovac. U 2025. godini osiguravaju se financijska sredstva za izradu projektne dokumentacije te za rješavanje imovinsko pravnih odnosa u okviru budućeg zahvata u prostoru.

| PROCJENA TROŠKOVA – RASHODI |  | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izrada projektne dokumentacije | 2.800,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – opći prihodi | 12.800,00 |
| Rješavanje imovinsko pravnih odnosa | 10.000,00 |  |  |
| UKUPNO | 12.800,00 € |  | 12.800,00 € |

5.10. REKONSTRUKCIJA ULICE DONJA ŠVARČA – planiraju se financijska sredstva za izradu projektne dokumentacije te za rješavanje imovinsko pravnih odnosa u obuhvatu budućeg zahvata rekonstrukcije dijela ulice Donja Švarča (obnova prometne površine i građenje pješačke staze sa pripadajućom infrastrukturom te javnom rasvjetom). Projekt se provodi u suradnji s tvrtkom Vodovodom i kanalizacijom d.o.o.

| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI |  | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izrada projektne dokumentacije | 6.250,00 | Višak prihoda iz prethodne godine -opći prihodi | 36.250,00 |
| Rješavanje imovinsko pravnih odnosa | 30.000,00 |  |  |
| UKUPNO | 36.250,00 € |  | 36.250,00 € |

5.11. UREĐENJE KURELČEVE ULICE – planiraju se financijska sredstva za troškove usluge izmjene glavnog projekta (radi usklađenja s izmjenama u katastarskom operatu)  te za početak radova na rekonstrukciji Ulice Frana Kurelca (od križanja s Ulicom Stjepana Radića do križanja s ulicom Ruski put, u duljini od 400 m). Rekonstrukcija obuhvaća gradnju novog kolnika, pješačko-biciklističkih staza, oborinske odvodnje, DTK kanalizacije i javne rasvjete.

| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI |  | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izrada projektne dokumentacije | 8.000,00 | Višak prihoda iz prethodne godine -opći prihodi | 8.000,00 |
| Radovi na rekonstrukciji | 196.000,00 | Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 170.000,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 4.000,00 | Primici od zaduživanja | 30.000,00 |
| UKUPNO | 208.000,00 € |  | 208.000,00 € |

5.12. UREĐENJE MAŽURANIĆEVE OBALE – planiraju se financijska sredstva za početak radova na rekonstrukciji ulice Obala V. Mažuranića (u dijelu radova u odnosu na koje je investitor Grad Karlovac). Projekt se planira provoditi  u zajedničkoj suradnji s Hrvatskim vodama, tvrtkama Vodovod i kanalizacija d.o.o. i HEP ODS d.o.o. Elektra Karlovac. Unutar projekta izvest će se  radovi na uređenju obaloutvrde i obrambenog zid, šetnice, kolnih i hodnih površina, javne rasvjete, hortikulturno uređenje i urbano opremanje te radovi na vodoopskrbi i kanalizaciji, kao i na elektroenergetskoj kabelskoj kanalizaciji.

| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI |  | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Radovi na rekonstrukciji | 196.000,00 | Višak prihoda iz prethodne godine -opći prihodi | 22.747,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 4.000,00 | Komunalni doprinos | 177.253,00 |
| UKUPNO | 200.000,00 € |  | 200.000,00 € |

5.13. REKONSTRUKCIJA MOSTA BANIJA – planiraju se financijska sredstva za radove na izvanrednom održavanju mosta Banija. Izvest će se radovi na sanaciji donjeg ustroja, betonskog dijela rasponske konstrukcije, kolnika i opreme te radovi na sanaciji čeličnog dijela rasponske konstrukcije i ležajeva mosta kako bi se poboljšalo ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu. Radovi se financiraju od strane Hrvatskih cesta.

| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI |  | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Radovi na izgradnji | 3.046.000,00 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 3.106.000,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 60.000,00 |  |  |
| UKUPNO | 3.106.000,00 € |  | 3.106.000,00 € |

5.14. UREĐENJE TRGA BANA JOSIPA JELAČIĆA – projekt će obuhvatiti rekonstrukciju trga s ciljem formiranje atraktivnog javnog prostora te povratak uloge središnjeg glavnog trga grada Karlovca. Novim rješenjem zadržana je funkcionalna podjela na dva dijela: središnji reprezentativni trg (za boravak građana i manifestacije) i tzv. Mali plac (zadržane su funkcije iz povijesnog stanja – prodaja na klupama i javne sanitarije). Ukupna ploha trga bit će izvedena u jednom nivou, u trobojnoj kombinaciji granitnih kocaka i ploča. U jugozapadnom kvadrantu trga, u ravnini trga izvest će se fontana – vodoskok, a stupovi javne rasvjete postavit će se duž duljih stranica trga. Na plohu trga postavit će se i urbana oprema (demontažne „klupe“, elementi za bicikle, koševi za smeće). Postojeći objekt podzemnih javnih sanitarija zamijeniti će se novim, proširenim podzemnim objektom (sanitarije i spremišta) s podiznom platformom radi pristupa osobama smanjene pokretljivosti. Iznad podzemne etaže izgradit će se longitudinalna nadstrešnica koja će štiti ulaz u podzemnu etažu te u svom produžetku omogućiti tradicionalnu prodaju na klupama.

| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI |  | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Radovi na izgradnji | 980.000,00 | Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 850.000,00 |
| Rashodi za usluge (stručni nadzor, projektantski nadzor, koordinator II, voditelj projekta gradnje) | 20.000,00 | Primici od zaduživanja | 150.000,00 |
| UKUPNO | 1.000.000,00 € |  | 1.000.000,00 € |

5.15. KLIZIŠTE SKOPSKA – osiguravaju se sredstva za radove na sanaciji klizišta, odnosno proširenje dijela Skopske ulice. Izgradnjom potpornog zida osigurat će se denivelacija između ceste i padine te proširenje prometnice na 5,50 m. Ukupna dužina zahvata u Skopskoj ulici iznosi cca 30 m dok se planira potporna konstrukcije predviđa u duljini od 24,5 m.

| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI |  | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Radovi na sanaciji | 59.000,00 | Komunalni doprinos | 60.000,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 1.000,00 |  |  |
| UKUPNO | 60.000,00 € |  | 60.000,00 € |

5.16. KLIZIŠTE VUKMANIĆ – osiguravaju se financijska sredstva za rješavanje imovinsko pravnih odnosa (otkup zemljišta) i dovršetak izrade projektne dokumentacije u obuhvatu budućeg zahvata trajne sanacije klizišta na nerazvrstanoj cesti oznake NC 3138700 Vukmanić.

| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI |  | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rješavanje imovinskopravnih odnosa-otkup zemljišta | 10.000,00 | Prihodi od prodaje zemljišta | 10.000,00 |
| Izrada projektne dokumentacije | 2.500,00 | Višak prihoda iz prethodne godine - opći prihodi | 2.500,00 |
| UKUPNO | 12.500,00 € |  | 12.500,00 € |

5.17. KLIZIŠTE REČICA – osiguravaju se financijska sredstva za uslugu izrade projektne dokumentacije, kao i za rješavanje imovinsko pravnih odnosa, za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti uz osnovnu školu Rečica.

| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI |  | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izrada projektne dokumentacije | 3.000,00 | Višak prihoda iz prethodne godine - opći prihodi | 17.310,00 |
| Rješavanje imovinskopravnih odnosa-otkup zemljišta | 15.000,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – prodaja zemljišta | 690,00 |
| UKUPNO | 18.000,00 € |  | 18.000,00 € |

5.18. KLIZIŠTE ZADOBARJE – osiguravaju se sredstva za dovršetak radova na sanaciji klizišta uz prometnicu na k.č. 2161/5 k.o. Zadobarje. Predviđa se tehničko rješenje s potpornim zidom od gabionskih elemenata sa zategama, ukupne duljine 155 m, visine konstrukcije 4,0 – 6,0 m te izvođenje sustava za odvodnju podzemnih i procijedih voda.

| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI |  | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Radovi na sanaciji | 162.000,00 | Komunalni doprinos | 65.000,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 3.000,00 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 100.000,00 |
| UKUPNO | 165.000,00 € |  | 165.000,00 € |

5.19. OBORINSKA ODVODNJA LJUBLJANSKA – osiguravaju se sredstva za potrebe rješavanja imovinsko pravnih odnosa za buduću rekonstrukciju postojeće oborinske odvodnje u Ljubljanskoj ulici.

| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI |  | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naknada za služnost | 1.000,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – opći prihodi | 42.501,00 |
| Kupnja zemljišta | 70.700,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – prodaja zemljišta | 29.199,00 |
| UKUPNO | 71.700,00 € |  | 71.700,00 € |

Članak 6.

Rekapitulacija procjene troškova (rashoda) Programa građenja komunalne infrastrukture u 2025. godini:

| R.br. | NAZIV PROJEKTA | UKUPNA PROCJENA TROŠKOVA |
| --- | --- | --- |
| 1. | 3.1. Obilaznica Zvijezde | 1.044.000,00 |
| 2. | 3.2. Prometnica Poslovna zona Selce | 198.375,00 |
| 3. | 3.3. Izgradnja prometnice Luščić | 2.500.000,00 |
| 4. | 3.4. Prometnica Zagrad Gaj | 500.000,00 |
| 5. | 3.5. Komunalno opremanje zgrade POS-a | 20.000,00 |
| 6. | 3.6. Parkiralište groblja Velika Švarča | 1.991,00 |
| 7. | 3.7. Park Grabrik | 2.040.000,00 |
| 8. | 3.8. Uređenje trga i podzemne garaže u Nazorovoj | 225.000,00 |
| 9. | 3.9. Oborinska odvodnja Ulice Slavka Rozgaja | 270.375,00 |
| 10. | 3.10. Oborinska odvodnja u naselju Jelsa | 5.000,00 |
| 11. | 4.1. Sanacija kanala Sajevac | 31.718,00 |
| 12. | 5.1. Karlovac II – Mala Švarča | 500.000,00 |
| 13. | 5.2. Karlovac II – Donja Švarča | 200.000,00 |
| 14. | 5.3. Karlovac II – Drežnik | 800.000,00 |
| 15. | 5.4. Karlovac II – Zvijezda | 1.200.000,00 |
| 16. | 5.5. Rekonstrukcija Žumberačke ulice – izgradnja nogostupa | 300.000,00 |
| 17. | 5.6. Nogostup Hrnetić | 700.000,00 |
| 18. | 5.7. Nogostup Sajevac | 900.000,00 |
| 19. | 5.8. Rekonstrukcija Državne ceste DC3 | 29.500,00 |
| 20. | 5.9. Uređenje Kupske ulice | 12.800,00 |
| 21. | 5.10. Rekonstrukcija ulice Donja Švarča | 36.250,00 |
| 22. | 5.11. Uređenje Kurelčeve ulice | 208.000,00 |
| 23. | 5.12. Uređenje Mažuranićeve obale | 200.000,00 |
| 24. | 5.13. Most Banija | 3.106.000,00 |
| 25. | 5.14. Uređenje trga bana Josipa Jelačića | 1.000.000,00 |
| 26. | 5.15. Klizište Skopska | 60.000,00 |
| 27. | 5.16. Klizište Vukmanić | 12.500,00 |
| 28. | 5.17. Klizište Rečica | 18.000,00 |
| 29. | 5.18. Klizište Zadobarje | 165.000,00 |
| 30. | 5.19. Oborinska odvodnja Ljubljanska | 71.700,00 |
|  | S V E U K U P N O | 16.356.209,00 € |

Članak 7.

Financiranje projekata unutar ovog Programa vršit će se iz sljedećih izvora: višak prihoda iz prethodne godine (opći prihodi i primici, prodaja zemljišta, šumski doprinos, komunalni doprinos), opći prihodi i primici proračuna, komunalni doprinos, komunalna naknada, pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna, primici od zaduživanja, naknada za koncesije, prihodi od prodaje zemljišta, pomoći temeljem prijenosa sredstava EU.

U člancima 3., 4. i 5. ovog Programa iskazani su izvori financiranja odvojeno za svaku građevinu komunalne infrastrukture, odnosno za svaki projekt.

Članak 8.

Naredbodavac za realizaciju ovog Programa je gradonačelnik Grada Karlovca.

Za realizaciju ovog Programa zadužuju se Upravni odjel za gradnju i zaštitu okoliša, Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom te Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj grada i EU fondove.

Članak 9.

Gradonačelnik Grada Karlovca dužan je, istodobno s Izvješćem o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2025. godinu, podnijeti Gradskom vijeću Grada Karlovca izvješće o izvršenju ovog Programa.

Članak 10.

Ovaj Program objavit će se u „Glasniku Grada Karlovca“, a stupa na snagu 1. siječnja 2025. godine.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Marin Svetić, dipl. ing. šumarstva

DOSTAVITI:

- Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje

- Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine,

Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb

- Upravni odjel za proračun i financije, ovdje

- Upravni odjel za gradnju i zaštitu okoliša, ovdje

- Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj grada i EU fondove, ovdje

- Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom, ovdje

- Predsjednik Gradskog vijeća, ovdje

- Dokumentacija

- Zapisnik

- Glasnik Grada Karlovca

- Pismohrana

O B R A Z L O Ž E NJ E

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) predlažemo Program građenja komunalne infrastrukture u 2025. godini. Odredbom članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisana je obveza jedinica lokalne samouprave, odnosno predstavničkog tijela da za svaku kalendarsku godinu, istodobno s donošenjem proračuna, donese i program građenja komunalne infrastrukture. Program sadrži procjenu troškova građenja (izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, građenje, provedba stručnog nadzora i dr.) komunalne infrastrukture na području Grada Karlovca u 2025. godini odvojeno za svaku građevinu i ukupno te odvojeno prema izvoru njihova financiranja, kao i opis planiranih projekata (detaljno navedeno i opisano u čl. 3., 4. i 5. Programa).

Prema članku 68. stavku prvom Zakona o komunalnom gospodarstvu Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi  u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planovima i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja. Cilj Programa je da se uređenjem i razvojem grada (izgradnjom nove komunalne infrastrukture i rekonstrukcijom postojeće) utječe na poboljšanje uvjeta i opće kvalitete života i rada građana te poslovnih subjekata grada Karlovca. Kao poseban cilj ističe se izgradnja, odnosno rekonstrukcija i uređenje većeg broja prometnica - nerazvrstanih cesta kao jedne od osnovne komunalne infrastrukture na području grada (prvenstveno kroz projekte uključene u tzv. Karlovac II, ali i kroz rekonstrukciju postojećih prometnica izgradnjom nogostupa – Žumberačka, Sajevac, Hrnetić, te izgradnju novih prometnica – obilaznica  Zvijezda, prometnica u Poslovnoj zoni Selce, prometnica Luščić), a čime će se stvoriti povoljniji uvjeti za zadovoljenje životnih potreba svih građana i poticanje daljnjeg razvoja gospodarstva. Provedba nekih od navedenih projekata proteže se kroz više godina, pri čemu će neki biti završeni u 2025. godini, dok za neke u 2025. godini započinje gradnja ili radnje koje prethode samoj izgradnji (npr. izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, ishođenje potrebnih dozvola, akata i dr.).

Sveukupni procijenjeni troškovi (rashodi) prikazani u ovom Programu iznose 16.356.209,00 eura, od čega troškovi građenja građevina komunalne infrastrukture u građevinskom području iznose 6.804.741,00 eura, troškovi građenja izvan građevinskog područja iznose 31.718,00 eura, a troškovi rekonstrukcije komunalne infrastrukture iznose 9.519.750,00 eura. Vrijednosti pojedinih aktivnosti sadržanih u Programu procijenjene su temeljem troškova građenja usporedivih građevina komunalne infrastrukture iz prethodne godine, a konačna vrijednost svakog pojedinog zahvata, odnosno nabave izvršenja radova, usluga i opreme utvrdit će se tek temeljem stvarnih i ukupnih troškova provedbe projekta.

Za realizaciju Programa zadužuju se Upravni odjel za gradnju i zaštitu okoliša, Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom (u dijelu rješavanja imovinsko pravnih odnosa) te Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj grada i EU fondove (projekt Park Grabrik u dijelu usluga revizije projekta, promocije i vidljivosti) .

Sukladno članku 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu, obveza gradonačelnika je da istodobno s Izvješćem o izvršenju Proračuna za 2025. godinu, podnese Gradskom vijeću Grada Karlovca izvješće o izvršenju ovog Programa.

Slijedom prethodno iznijetog i obrazloženog, molimo Gradsko vijeće da razmotri i usvoji predloženi Program građenja komunalne infrastrukture u 2025. godini.

U Karlovcu,  5. prosinca 2024. godine

Pročelnica Upravnog odjela za gradnju i zaštitu okoliša

dr.sc. Ana Hranilović Trubić, dipl. ing. građ.