GRADSKO VIJEĆE

KLASA: …….

URBROJ: ……

Karlovac, …….

**Prijedlog!**

Temeljem članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20, dalje u testu: Zakon) te članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca („Glasnik Grada Karlovca“ br. 7/09, 8/09, 3/13, 6/13, 1/15- potpuni tekst, 3/18, 13/18, 6/20, 4/21, 8/21, 9/21 – potpuni tekst i 10/22) Gradsko vijeće Grada Karlovca na \_\_\_\_\_\_. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_\_ 2024. godine, donosi

**TREĆE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2024. GODINI**

**Članak 1.**

U Programu građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini („Glasnik Grada Karlovca“ br. 23/23, 12/24 i 17/24, dalje u tekstu: Program) mijenja se članak 2. koji sada glasi:

„Procijenjeni troškovi građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini sadržani u ovom Programu iznose sveukupno 9.495.995,00 eura„

**Članak 2.**

U Programu u članku 3.:

- mijenja se stavak prvi koji sada glasi:

„Ukupno procijenjeni troškovi građenja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, odnosno u uređenim dijelovima građevinskog područja iznose 508.544,00 eura, a odnose se na sljedeće projekte:“

- mijenja se tablica pod točkom 3.2. PROMETNICA POSLOVNA ZONA SELCE koja sada glasi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI | | IZVOR FINANCIRANJA | |
| Rješavanje imovinskopravnih odnosa-otkup zemljišta | 320.000,00 | Opći prihodi i primici | 267.260,00 |
| Izrada projektne dokumentacije | 3.125,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – prodaja stanova | 3.313,00 |
|  |  | Višak prihoda iz prethodne godine – prodaja zemljišta | 52.552,00 |
| **UKUPNO** | **323.125,00 €** |  | **323.125,00 €** |

- briše se točka 3.4. IZGRADNJA PROMETNICE LUŠČIĆ

- briše se točka 3.5. KOMUNALNO OPREMANJE ZGRADE POS a

- mijenja se točka 3.6. PARKIRALIŠTE GROBLJA VELIKA ŠVARČA koja sada glasi:

**3.6. PARKIRALIŠTE GROBLJA VELIKA ŠVARČA** – u skladu s Urbanističkim planom uređenja „Groblje Velika Švarča“, a nakon izrade dijela projektne dokumentacije (idejnog projekta) i ishođenja lokacijske dozvole, u 2024. godini dovršit će se rješavanje imovinsko pravnih odnosa za izgradnju parkirališta za potrebe groblja Velika Švarča. Projektom se planira izgradnja prilazne prometnice, formiranje 21 parkirališnog mjesta, izgradnja obostrane pješačke staze, gradnja platoa za smještaj kontejnera i građevinu uslužnog sadržaja. Zbog visinske razlike okolnog terena i parkirališta potrebno je izgraditi potporni zid, a predviđeni su i kolni prilaz crkvi i kućama.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI | | IZVOR FINANCIRANJA | |
| Rješavanje imovinskopravnih odnosa - otkup zemljišta | 30.000,00 | Prihodi od prodaje zemljišta | 11.708,00 |
|  |  | Višak prihoda iz prethodne godine – prodaja zemljišta | 18.292,00 |
| **UKUPNO** | **30.000,00 €** |  | **30.000,00 €** |

- mijenja se točka 3.8. PARK GRABRIK koja sada glasi:

**3.8. PARK GRABRIK *–*** u 2024. godini osigurana su sredstva za dovršetak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i usluge izrade glavnog projekta za izgradnju novog parka u Grabriku. Park se planira na postojećoj zelenoj površini pored škole, vrtića i vodocrpilišta koja će projektiranim uređenjem biti obogaćena sadnjom višeg zelenila i raznim sadržajima za korisnike svih dobnih skupina. Dio parka bit će uređen za bavljenje sportskim aktivnostima, odijeliti će se posebni dio sa rekvizitima za treniranje pasa, a ostaviti će se i dovoljno slobodnog  prostora za razne slobodne neorganizirane aktivnosti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI | | IZVOR FINANCIRANJA | |
| Rješavanje imovinskopravnih odnosa-otkup zemljišta | 18.000,00 | Opći prihodi i primici | 22.500,00 |
| Izrada projektne dokumentacije | 4.500,00 |  |  |
| **UKUPNO** | **22.500,00 €** |  | **22.500,00 €** |

- mijenja se tablica pod točkom 3.9.IZGRADNJA SPORTSKOG IGRALIŠTA CEROVAC VUKMANIĆKI koja sada glasi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI | | IZVOR FINANCIRANJA | |
| Radovi na izgradnji | 55.461,00 | Opći prihodi i primici | 56.961,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 1.500,00 |  |  |
| **UKUPNO** | **56.961,00 €** |  | **56.961,00 €** |

- mijenja se tablica pod točkom 3.11.PARKIRALIŠTE GROBLJA ŠIŠLJAVIĆ koja sada glasi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI | | IZVOR FINANCIRANJA | |
| Izrada projektne dokumentacije | 4.250,00 | Opći prihodi i primici | 4.250,00 |
| **UKUPNO** | **4.250,00 €** |  | **4.250,00 €** |

*-* mijenja se tablica pod točkom 3.12. IZGRADNJA IGRALIŠTA DONJE POKUPJE koja sada glasi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI | | IZVOR FINANCIRANJA | |
| Izrada projektne dokumentacije | 3.250,00 | Opći prihodi i primici | 3.250,00 |
| **UKUPNO** | **3.250,00 €** |  | **3.250,00 €** |

**Članak 3.**

U Programu u članku 5.:

* mijenja se stavak prvi koji sada glasi:

„Ukupno procijenjeni troškovi rekonstruiranja građevina komunalne infrastrukture iznose 8.955.733,00 eura, a odnose se na sljedeće projekte:“

- mijenja se tablica pod točkom 5.1. KARLOVAC II **–** MALA ŠVARČA koja sada glasi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI | | IZVOR FINANCIRANJA | |
| Radovi na rekonstrukciji | 1.140.687,00 | Primici od zaduživanja | 1.052.368,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 13.370,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – šumski doprinos | 106.178,00 |
| Usluga vođenja projekta – upravljanje projektom | 4.069,00 |  |  |
| Usluga vođenja projekta – pravna podrška | 420,00 |  |  |
| **UKUPNO** | **1.158.546,00 €** |  | **1.158.546,00 €** |

- mijenja se tablica pod točkom 5.2. KARLOVAC II **–** JAMADOLSKA koja sada glasi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI | | IZVOR FINANCIRANJA | |
| Radovi na rekonstrukciji | 3.921,00 | Komunalni doprinos | 4.000,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 45,00 |  |  |
| Usluga vođenja projekta – upravljanje projektom | 22,00 |  |  |
| Usluga vođenja projekta – pravna podrška | 12,00 |  |  |
| **UKUPNO** | **4.000,00 €** |  | **4.000,00 €** |

- mijenja se tablica pod točkom 5.3. KARLOVAC II **–** BAŠČINSKA koja sada glasi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCJENA TROŠKOVA – RASHODI | | IZVOR FINANCIRANJA | |
| Radovi na rekonstrukciji | 452.754,00 | Primici od zaduživanja | 398.611,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 5.225,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – prodaja zemljišta | 61.235,00 |
| Usluga vođenja projekta – upravljanje projektom | 1.590,00 |  |  |
| Usluga vođenja projekta – pravna podrška | 277,00 |  |  |
| **UKUPNO** | **459.846,00 €** |  | **459.846,00 €** |

- mijenja se tablica pod točkom 5.4. KARLOVAC II **–** TRIGLAVSKA koja sada glasi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI | | IZVOR FINANCIRANJA | |
| Radovi na rekonstrukciji | 239.792,00 | Komunalni doprinos | 33.097,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 2.768,00 | Primici od zaduživanja | 147.140,00 |
| Usluga vođenja projekta – upravljanje projektom | 842,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – komunalna naknada | 63.312,00 |
| Usluga vođenja projekta – pravna podrška | 147,00 |  |  |
| **UKUPNO** | **243.549,00 €** |  | **243.549,00 €** |

- mijenja se tablica pod točkom 5.5. KARLOVAC II **–** DONJA ŠVARČA koja sada glasi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI | | IZVOR FINANCIRANJA | |
| Radovi na rekonstrukciji | 954.040,00 | Komunalni doprinos | 66.863,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 11.010,00 | Primici od zaduživanja | 513.136,00 |
| Usluga vođenja projekta – upravljanje projektom | 3.351,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – komunalni doprinos | 170.694,00 |
| Usluga vođenja projekta – pravna podrška | 584,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – prodaja zemljišta | 218.292,00 |
| **UKUPNO** | **968.985,00 €** |  | **968.985,00 €** |

- mijenja se tablica pod točkom 5.6. KARLOVAC II **–** DREŽNIK koja sada glasi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI | | IZVOR FINANCIRANJA | |
| Radovi na rekonstrukciji | 756.723,00 | Komunalni doprinos | 202.665,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 8.733,00 | Primici od zaduživanja | 218.578,00 |
| Usluga vođenja projekta – upravljanje projektom | 2.658,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – komunalni doprinos | 274.665,00 |
| Usluga vođenja projekta – pravna podrška | 464,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – šumski doprinos | 72.670,00 |
| **UKUPNO** | **768.578,00 €** |  | **768.578,00 €** |

- mijenja se tablica pod točkom 5.7. KARLOVAC II **–** ZVIJEZDA koja sada glasi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCJENA TROŠKOVA – RASHODI | | IZVOR FINANCIRANJA | |
| Radovi na rekonstrukciji | 2.031.764,00 | Komunalni doprinos | 113.404,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 23.447,00 | Primici od zaduživanja | 1.431.712,00 |
| Usluga vođenja projekta – upravljanje projektom | 7.136,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – komunalni doprinos | 518.475,00 |
| Usluga vođenja projekta – pravna podrška | 1.244,00 |  |  |
| **UKUPNO** | **2.063.591,00 €** |  | **2.063.591,00 €** |

- mijenja se tablica pod točkom 5.8. KARLOVAC II **–** BOHINJSKA, SKADARSKA koja sada glasi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCJENA TROŠKOVA – RASHODI | | IZVOR FINANCIRANJA | |
| Radovi na rekonstrukciji | 246.143,00 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 123.158,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 2.841,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – komunalni doprinos | 126.842,00 |
| Usluga vođenja projekta – upravljanje projektom | 865,00 |  |  |
| Usluga vođenja projekta – pravna podrška | 151,00 |  |  |
| **UKUPNO** | **250.000,00 €** |  | **250.000,00 €** |

- mijenja se tablica pod točkom 5.9. REKONSTRUKCIJA ŽUMBERAČKE ULICE – izgradnja nogostupa koja sada glasi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI | | IZVOR FINANCIRANJA | |
| Radovi na izgradnji | 398.500,00 | Primici od zaduživanja | 350.000,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 1.500,00 | Komunalni doprinos | 50.000,00 |
| **UKUPNO** | **400.000,00 €** |  | **400.000,00 €** |

- mijenja se točka 5.10. NOGOSTUP HRNETIĆ koja sada glasi:

**5.10. NOGOSTUP HRNETIĆ–** u 2024. godini planiraju se financijska sredstva za dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa i rekonstrukciju dijela prometnice u naselju Hrnetić – Novaki. Nogostup se planira u dužini od 2.320 m, pri čemu je početak zahvata na početku naselja Hrnetić (u blizini nadvožnjaka “Drežnik” autoceste A1), a kraj zahvata na završetku naselja Novaki (južno od državne ceste DC228, Ulica Kaštel). U okviru projekta riješit će se i oborinska odvodnja nogostupa i prometnice.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI | | IZVOR FINANCIRANJA | |
| Izrada projektne dokumentacije | 8.500,00 | Opći prihodi i primici | 8.500,00 |
| **UKUPNO** | **8.500,00 €** |  | **8.500,00 €** |

- mijenja se tablica pod točkom 5.11. NOGOSTUP SAJEVAC koja sada glasi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI | | IZVOR FINANCIRANJA | |
| Izrada projektne dokumentacije | 10.600,00 | Opći prihodi i primici | 10.600,00 |
| Radovi na izgradnji | 297.100,00 | Primici od zaduživanja | 300.000,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 2.900,00 |  |  |
| **UKUPNO** | **310.600,00 €** |  | **310.600,00 €** |

**-** briše se točka 5.12. REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE DC3

- mijenja se točka 5.13. UREĐENJE KUPSKE ULICE koja sada glasi:

**5.13. UREĐENJE KUPSKE ULICE** – u sklopu izgradnje vodoopskrbe i mješovite kanalizacije u ulicama Pivovarska i Kupska od strane tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o., planiraju se i radovi na uređenju, odnosno rekonstrukciji prometnice (proširenje, izgradnja nogostupa) i prateće infrastrukture u navedenim ulicama kojih će biti investitor Grad Karlovac. U 2024. godini osiguravaju se financijska sredstva za rješavanje imovinsko pravnih odnosa u okviru budućeg zahvata u prostoru.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCJENA TROŠKOVA – RASHODI | | IZVOR FINANCIRANJA | |
| Rješavanje imovinsko pravnih odnosa | 30.000,00 | Prihodi od prodaje zemljišta | 30.000,00 |
| **UKUPNO** | **30.000,00 €** |  | **30.000,00 €** |

- mijenja se tablica pod točkom 5.14. REKONSTRUKCIJA ULICE DONJA ŠVARČA koja sada glasi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI | | IZVOR FINANCIRANJA | |
| Izrada projektne dokumentacije | 3.750,00 | Opći prihodi i primici | 25.020,00 |
| Rješavanje imovinsko pravnih odnosa | 30.000,00 | Prihodi od prodaje zemljišta | 8.730,00 |
| **UKUPNO** | **33.750,00 €** |  | **33.750,00 €** |

- mijenja se tablica pod točkom 5.15. OKOLIŠA MARMONTOVA ALEJA koja sada glasi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI | | IZVOR FINANCIRANJA | |
| Izrada projektne dokumentacije | 5.880,00 | Opći prihodi i primici | 5.880,00 |
| **UKUPNO** | **5.880,00 €** |  | **5.880,00 €** |

- mijenja se točka 5.19. KLIZIŠTE VUKMANIĆ koja sada glasi:

**5.19. KLIZIŠTE VUKMANIĆ** – u 2024. godini osiguravaju se financijska sredstva za rješavanje imovinsko pravnih odnosa (otkup zemljišta) u obuhvatu budućeg zahvata trajne sanacije klizišta na nerazvrstanoj cesti oznake NC 3138700 Vukmanić.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI | | IZVOR FINANCIRANJA | |
| Rješavanje imovinskopravnih odnosa-otkup zemljišta | 20.000,00 | Opći prihodi i primici | 20.000,00 |
| **UKUPNO** | **20.000,00 €** |  | **20.000,00 €** |

- mijenja se tablica pod točkom 5.20. KLIZIŠTE REČICA koja sada glasi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI | | IZVOR FINANCIRANJA | |
| Izrada projektne dokumentacije | 500,00 | Opći prihodi i primici | 14.810,00 |
| Rješavanje imovinskopravnih odnosa-otkup zemljišta | 15.000,00 | Višak prihoda iz prethodne godine – prodaja zemljišta | 690,00 |
| **UKUPNO** | **15.500,00 €** |  | **15.500,00 €** |

- mijenja se tablica pod točkom 5.47. KLIZIŠTE ZADOBARJE koja sada glasi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI | | IZVOR FINANCIRANJA | |
| Radovi na sanaciji | 243.000,00 | Opći prihodi i primici | 218.000,00 |
| Usluga stručnog nadzora građenja | 7.000,00 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 32.000,00 |
| **UKUPNO** | **250.000,00 €** |  | **250.000,00 €** |

- mijenja se tablica pod točkom 5.48. ASFALTIRANJE MAKADAM PROMETNICE PRISELCI DONJI 004 koja sada glasi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI | | IZVOR FINANCIRANJA | |
| Radovi na rekonstrukciji | 58.256,00 | Komunalni doprinos | 52.853,00 |
|  |  | Prihodi za posebne namjene - ostalo | 5.403,00 |
| **UKUPNO** | **58.256,00 €** |  | **58.256,00 €** |

- dodaje se nova točka 5.49. UREĐENJE KURELČEVE ULICE koja glasi:

**5.49. UREĐENJE KURELČEVE ULICE** - planiraju se financijska sredstva za izmjenu i dopunu projektne dokumentacije - glavnog projekta (radi usklađenja s izmjenama u katastarskom operatu) za rekonstrukciju Ulice F. Kurelca. U okviru rekonstrukcije u dužini od 400 m (od križanje s Ulicom S. Radića do križanja s ulicom Ruski put) izvest će se radovi na gradnji novog kolnika, pješačko-biciklističkih staza, oborinske odvodnje, DTK kanalizacije i javne rasvjete.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCJENA TROŠKOVA - RASHODI | | IZVOR FINANCIRANJA | |
| Izrada projektne dokumentacije | 7.500,00 | Opći prihodi i primici | 7.500,00 |
| **UKUPNO** | **7.500,00 €** |  | **7.500,00 €** |

**Članak 4.**

Mijenja se članak 6. koji sada glasi:

„Rekapitulacija procjene troškova (rashoda) Programa građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | **NAZIV PROJEKTA** | **PROCJENA TROŠKOVA- PRORAČUN 2024** | **PROCJENA TROŠKOVA- REBALANS I** | **PROCJENA TROŠKOVA-REBALANS II** | **PROCJENA TROŠKOVA-REBALANS III** |
| 1. | 3.1. Obilaznica Zvijezde | 1.570.097,00 | 70.097,00 | 55.097,00 | 55.097,00 |
| 2. | 3.2. Prometnica Poslovna zona Selce | 318.375,00 | 321.500,00 | 341.500,00 | 323.125,00 |
| 3. | 3.3. Pristupna prometnica ulica Mostanje | 5.000,00 | 8.302,00 | 4.232,00 | 4.232,00 |
| 4. | 3.4. Izgradnja prometnice Luščić | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 5. | 3.5. Komunalno opremanje zgrade POS-a | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6. | 3.6. Parkiralište groblja Velika Švarča | 51.991,00 | 51.991,00 | 31.991,00 | 30.000,00 |
| 7. | 3.7. Parkiralište kod izvorišta Gornje Mekušje | 8.365,00 | 8.365,00 | 837,00 | 837,00 |
| 8. | 3.8. Park Grabrik | 1.026.650,00 | 1.029.275,00 | 1.022.575,00 | 22.500,00 |
| 9. | 3.9. Izgradnja sportskog igrališta Cerovac Vukmanićki | 65.000,00 | 65.000,00 | 57.000,00 | 56.961,00 |
| 10. | 3.10. Groblje Jamadol | 17.254,00 | 0,00 | 8.292,00 | 8.292,00 |
| 11. | 3.11. Parkiralište groblja Šišljavić | 0,00 | 8.625,00 | 8.625,00 | 4.250,00 |
| 12. | 3.12. Izgradnja igrališta Donje Pokupje | 0,00 | 52.364,00 | 6.500,00 | 3.250,00 |
| 13. | 4.1. Sanacija kanala Sajevac | 31.718,00 | 31.718,00 | 31.718,00 | 31.718,00 |
| 14. | 5.1. Karlovac II – Mala Švarča | 1.415.700,00 | 1.596.302,00 | 1.596.302,00 | 1.158.546,00 |
| 15. | 5.2. Karlovac II – Jamadolska | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.000,00 |
| 16. | 5.3. Karlovac II – Baščinska | 551.222,00 | 509.846,00 | 509.846,00 | 459.846,00 |
| 17. | 5.4. Karlovac II – Triglavska | 220.000,00 | 293.549,00 | 293.549,00 | 243.549,00 |
| 18. | 5.5. Karlovac II – Donja Švarča | 690.349,00 | 1.000.448,00 | 1.000.448,00 | 968.985,00 |
| 19. | 5.6. Karlovac II – Drežnik | 900.000,00 | 1.118.984,00 | 1.118.984,00 | 768.578,00 |
| 20. | 5.7. Karlovac II – Zvijezda | 2.427.329,00 | 2.227.054,00 | 2.227.054,00 | 2.063.591,00 |
| 21. | 5.8. Karlovac II – Bohinjska, Skadarska | 150.000,00 | 508.741,00 | 508.741,00 | 250.000,00 |
| 22. | 5.9. Rekonstrukcija Žumberačke ulice – izgradnja nogostupa | 600.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 400.000,00 |
| 23. | 5.10. Nogostup Hrnetić | 206.700,00 | 208.500,00 | 208.500,00 | 8.500,00 |
| 24. | 5.11. Nogostup Sajevac | 500.770,00 | 510.600,00 | 910.600,00 | 310.600,00 |
| 25. | 5.12. Rekonstrukcija Državne ceste DC3 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 0,00 |
| 26. | 5.13. Uređenje Kupske ulice | 32.790,00 | 33.488,00 | 33.488,00 | 30.000,00 |
| 27. | 5.14. Rekonstrukcija ulice Donja Švarča | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 33.750,00 |
| 28. | 5.15. Okoliš Marmontova aleja | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.880,00 |
| 29. | 5.16. Rekonstrukcija mosta Rakovac | 425.000,00 | 425.000,00 | 360.386,00 | 360.386,00 |
| 30. | 5.17. Sanacija klizišta Furači | 3.982,00 | 3.982,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | 5.18. Sanacija klizišta Manjerović | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.654,00 |
| 32. | 5.19. Klizište Vukmanić | 30.000,00 | 32.500,00 | 22.500,00 | 20.000,00 |
| 33. | 5.20. Klizište Rečica | 17.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.500,00 |
| 34. | 5.21. Oborinska odvodnja Ljubljanska | 82.471,00 | 123.471,00 | 123.471,00 | 123.471,00 |
| 35. | 5.22. Asfaltiranje makadam prometnice Turanj | 127.450,00 | 123.450,00 | 123.450,00 | 123.450,00 |
| 36. | 5.23. Asfaltiranje makadam prometnice Švarča | 268.000,00 | 240.785,00 | 226.785,00 | 226.785,00 |
| 37. | 5.24. Asfaltiranje makadam prometnice Jamadol | 87.768,00 | 30.768,00 | 30.768,00 | 30.768,00 |
| 38. | 5.25. Asfaltiranje makadam prometnice Hrnetić | 331.000,00 | 241.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 39. | 5.26. Asfaltiranje makadam prometnice Gornje Mekušje | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. | 5.27. Asfaltiranje makadam prometnice Mala Švarča | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | 5.28. Asfaltiranje makadam prometnice Drežnik | 93.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. | 5.29. Asfaltiranje makadam prometnice Donje Mekušje 008 | 44.000,00 | 39.936,00 | 39.936,00 | 39.936,00 |
| 43. | 5.30. Asfaltiranje makadam prometnice Brezova Glava 001 | 47.000,00 | 38.964,00 | 38.964,00 | 38.964,00 |
| 44. | 5.31. Asfaltiranje makadam prometnice Tušilović 003 | 73.000,00 | 55.292,00 | 55.292,00 | 55.292,00 |
| 45. | 5.32. Asfaltiranje makadam prometnice Fanjki | 117.000,00 | 84.594,00 | 84.594,00 | 84.594,00 |
| 46. | 5.33. Asfaltiranje makadam prometnice Metuljska Draga 002 | 42.530,00 | 42.530,00 | 42.530,00 | 42.530,00 |
| 47. | 5.34. Asfaltiranje makadam prometnice Metuljska Draga 001 | 51.000,00 | 25.597,00 | 25.597,00 | 25.597,00 |
| 48. | 5.35. Asfaltiranje makadam prometnice Gornja Trebinja 001 | 87.794,00 | 81.875,00 | 101.982,00 | 101.982,00 |
| 49. | 5.36. Asfaltiranje makadam prometnice Jelaši 006 | 39.928,00 | 39.225,00 | 39.429,00 | 39.429,00 |
| 50. | 5.37. Asfaltiranje makadam prometnice Tušilović 021 | 39.008,00 | 38.350,00 | 37.789,00 | 37.789,00 |
| 51. | 5.38. Asfaltiranje makadam prometnice Cerovac Vukmanićki 023 | 132.664,00 | 127.425,00 | 141.757,00 | 141.757,00 |
| 52. | 5.39. Asfaltiranje makadam prometnice Stative 002 | 2.700,00 | 21.250,00 | 17.778,00 | 17.778,00 |
| 53. | 5.40. Asfaltiranje makadam prometnice Luka Pokupska 011 | 115.920,00 | 111.500,00 | 108.074,00 | 108.074,00 |
| 54. | 5.41. Asfaltiranje makadam prometnice Vučjak 005 | 29.992,00 | 30.747,00 | 30.005,00 | 30.005,00 |
| 55. | 5.42. Asfaltiranje makadam prometnice Zagrad 002 | 12.880,00 | 14.125,00 | 16.087,00 | 16.087,00 |
| 56. | 5.43. Asfaltiranje makadam prometnice Ribari 004 | 14.168,00 | 15.697,00 | 25.690,00 | 25.690,00 |
| 57. | 5.44. Vrbanićev perivoj | 7.134,00 | 7.134,00 | 7.134,00 | 7.134,00 |
| 58. | 5.45. Uređenje Trga bana Josipa Jelačića (obnova zdenca) | 0,00 | 12.375,00 | 12.375,00 | 12.375,00 |
| 59. | 5.46. Rekonstrukcija mosta Banija | 0,00 | 16.875,00 | 16.125,00 | 16.125,00 |
| 60. | 5.47. Klizište Zadobarje | 0,00 | 334.000,00 | 386.300,00 | 250.000,00 |
| 61. | 5.48. Asfaltiranje makadam prometnice Priselci Donji 004 | 0,00 | 80.000,00 | 58.256,00 | 58.256,00 |
| 62. | 5.49. Uređenje Kurelčeve ulice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
|  | **S V E U K U P N O** | **14.937.153,00€** | **14.378.350,00€** | **14.624.087,00€** | **9.495.995,00€** |

**Članak 5.**

U ostalom dijelu Program ostaje neizmijenjen te ostaje na snazi.

**Članak 6.**

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Grada Karlovca“.

**PREDSJEDNIK**

**GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA**

**Marin Svetić, dipl.ing. šumarstva**

**DOSTAVITI:**

1. Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje
2. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine,

Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb

1. Upravni odjel za proračun i financije, ovdje
2. Upravni odjel gradnju i zaštitu okoliša, ovdje
3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu, ovdje
4. Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom, ovdje
5. Predsjednik Gradskog vijeća, ovdje
6. Dokumentacija
7. Zapisnik
8. Glasnik Grada Karlovca
9. Pismohrana

**O B R A Z L O Ž E NJ E**

Program građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini („Glasnik Grada Karlovca” br. 23/23, 12/24 i 17/24, dalje u tekstu: Program) sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20), sadrži procjenu troškova građenja (izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, radovi na izgradnji/rekonstrukciji, provedba stručnog nadzora i dr.) komunalne infrastrukture na području Grada Karlovca u 2024. godini odvojeno za svaku građevinu i ukupno te izvore njihova financiranja. Program također sadrži i opise svih planiranih projekata građenja komunalne infrastrukture.

Za realizaciju Programa zaduženi su Upravni odjel za gradnju i zaštitu okoliša, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu (projekti asfaltiranja makadam prometnica) te Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom (u dijelu rješavanja imovinsko pravnih odnosa).

Trećim izmjenama i dopunama Programa dolazi do smanjenja vrijednosti Programa za 5.128.092,00 eura te sveukupno procijenjeni troškovi (rashodi) prikazani u ovom Programu sada iznose 9.495.995,00 eura, od čega troškovi građenja građevina komunalne infrastrukture u građevinskom području iznose 508.544,00 eura, troškovi građenja izvan građevinskog područja iznose 31.718,00 eura, a troškovi rekonstrukcije komunalne infrastrukture iznose 8.955.733,00 eura.

Kod svih projekata unutar Karlovca II ovim izmjenama Programa dolazi do smanjenja u odnosu na prethodno planirano, i to kod projekata koji završavaju ove godine (Jamadolska, Baščinska, Triglavska, Bohinjska/Skadarska) prema stvarno potrebnim financijskim sredstvima za realizaciju planiranih aktivnosti. Za projekte koji se planiraju i u 2025. godini (Mala Švarča, Donja Švarča, Drežnik i Zvijezda), sredstva se smanjuju sukladno planiranoj dinamici dovršetka radova u 2025. godini, odnosno osigurana su u Proračunu za 2025.

Kod projekata izgradnje nogostupa Žumberačka, nogostup Sajevac i sanacija klizišta Zadobarje, kod kojih su u tijeku radovi, sredstva se smanjuju jer se dovršetak radova planira početkom 2025. godine. Za projekte izgradnje parka Grabrik, izgradnje nogostupa Hrnetić i izgradnje prometnice Luščić, prema planiranoj dinamici provedbe postupka javne nabave, odnosno planiranom početku radova, sredstva nije potrebno planirati u 2024. godini, već su planirana Proračunom za 2025. godinu.

Unutar nekih od projekata vezanih uz izradu projektne dokumentacije (parkiralište groblja Velika Švarča, rekonstrukcija DC3, uređenje Kupske ulice, rekonstrukcija ulice Donja Švarča, prometnica poslovna zona Selce, klizišta Vukmanić i Rečica, i dr.) sredstva se ne planiraju ili se planiraju u smanjenom iznosu. Isto je vezano uz okolnost da se projektna dokumentacija izrađuje i plaća po fazama, a izrada i dovršetak ovise o većem broju činjenica (uvjeti javnopravnih tijela, postupka rješavanja imovinsko pravnih odnosa, provedba geodetskih elaborata, postupak ishođenja lokacijskih i građevinskih dozvola i sl.). Za dovršetak izrade navedene projektne dokumentacije sredstva su planirana u 2025. godini. Sredstva za uslugu izrade projektne dokumentacije parkirališta groblja Šišljavić, izgradnje igrališta Donje Pokupje i uređenje okoliša Marmontova aleja, su smanjenja prema ugovorenim iznosima za izvršenje usluge.

Ovim izmjenama Programa planiraju se sredstva u iznosu od 7.500,00 eura za izmjenu i dopunu glavnog projekta uređenja/rekonstrukcije ulice F. Kurelca (radi usklađenja s izmjenama u katastarskom operatu), a kako bi projekt bio spreman za početak realizacije tijekom 2025. godini.

Unutar projekata asfaltiranja makadam prometnica, kao i unutar aktivnosti vezanih uz rješavanje imovinsko pravnih odnosa, planirana sredstva ostaju u okvirima ranije planiranih rashoda.

Kako se ove izmjene i dopune Programa donose u skladu s Trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Karlovca za 2024. godinu (Rebalans III), kod pojedinih aktivnosti i projekata došlo je do promjene izvora financiranja, kao i do preraspodjele po pojedinim rashodima, a sve sukladno planiranim proračunskim sredstvima.

Slijedom prethodno iznijetog i obrazloženog, molimo Gradsko vijeće da razmotri i usvoji predložene Treće izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini.

U Karlovcu, 5. prosinca 2024. godine

**Pročelnica Upravnog odjela za gradnju**

**i zaštitu okoliša**

**dr.sc. Ana Hranilović Trubić, dipl. ing. građ.**